**Перечень многоквартирных жилых домов по Островецкому району, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году**

(утверждено решением Островецкого райисполкома 22.01.2024 г. № 33)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта | Год  постройки | этажность | Площадь | Сроки  проведения |
| 1. | г.Островец,ул.Володарского,23/1 | 1986 | 5 | 2 089,0 | февраль-апрель |
| 2. | г.Островец,ул.Володарского,31 | 1980 | 5 | 2 036,0 | март -май |
| 3. | г.Островец,ул.Володарского,39А | 1982 | 5 | 1 913,0 | май-июль |
| 4. | г.Островец,ул.Володарского,39Б | 1982 | 5 | 1 940,0 | июнь-август |
| 5. | г.Островец,ул.Володарского,44 | 1993 | 5 | 2 333,0 | август-октябрь |

**Сроки и объёмы проведения капитального ремонта жилых домов, указанных в текущем графике, могут быть уточнены с учётом продолжительности изготовления проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы документацией, выполнение строительно-монтажных работ генподрядной организацией, а также финансирования из бюджета и отчисления граждан на капитальный ремонт.**