|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | |  |
| Информация о ходе выполнения подпрограммы 4 Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы на территории Островецкого района за период 2016 г. - 2020 г. |  | |

| Наименование мероприятий | | Информация о выполнении | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» | | | | |
| Задача 1. Совершенствование нормативной правовой, методической базы и создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и физически ослабленных лиц к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности | | | | |
| 103. Создание безбарьерной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц на приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной защиты, общественного питания и торговли, транспорта, вязи, услуг и др.) | план на **2016** – 1 объект  **(выполнено)** | | | |
| **на объектах бытового обслуживания** | 1 объект (по плану) | | 150 руб. (средства организации) | **Прачечная Островецкого УКПБО**, по адресу ул.Набережная, 6а, г.Островец.(пандус). |
|  |  | |  | **Вне плана** в 2016 году безбарьерная среда создана на **1 объекте УП «Фармация».** |
|  | План на **2017** – 4 объекта (**выполнено**) | | | |
| **в административных зданиях** | 1 объект (по плану) | | 31,25 руб. (средства организации) | 1 объект - **Административное здание «Островецкое РУП ЖКХ»** - пандус, входная дверь |
| **в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования** | 2 объекта (по плану) | | В счет сметы | 2 объекта – 1) **ГУО «Средняя школа №1 г. Островца», -** пандус, поручни; **2) ГУО «Ясли-сад №3 г. Островца»**, - универсальная безбарьерная среда. |
| **в учреждениях здравоохранения** | 1 объект (по плану) | | В счет сметы кап.ремонта | 1 объект – **ФАП пос. Гудогай** – пандус. |
|  |  | |  | **Вне плана** в 2017 году безбарьерная среда создана на 3 объектах: 1) **Гудогайский сельский дом культуры** –пандус и поручни, 2) **Торговый центр «Олимп»**, - пандус, поручни; 3) Торговый центр «Тайлер», - пандус, поручни. |
|  | План на **2018** год – 2 объекта (**выполнено**) | | | |
| **в учреждениях физической культуры и спорта** | 1объект | | В счет сметы | 1.**Физкультурно-оздоровительный комплекс** – универсальная безбарьерная среда |
| **в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования** | 1 объект | | В счет сметы | 1**.«Детский сад-ясли на 190 мест»** - универсальная безбарьерная среда. |
|  |  | |  | **Вне плана в 2018 году** – 2 новых объекта торговли (торговый центр «Санта», торговый центр «БЕЛМАРКЕТ») |
|  | План на **2019** год – 6 оъектов – **выполнено** | | | |
| **в учреждениях физической культуры и спорта** | 1 объект | | В счет сметы | 1.**Многофункциональный спортивный комплекс в г. Островец** – универсальная безбарьерная среда |
| **в учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, профессионально-технического образования** | 2 объекта | | В счет сметы | 1.**Детский сад – ясли на 230 мест в г. Островец** – универсальная безбарьерная среда  2**. Школа на 765 мест в г. Островец -** универсальная безбарьерная среда |
| **в учреждениях здравоохранения** | 1 объект | | В счет сметы | 1**.ГУ «Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»** – универсальная безбарьерная среда |
| **на объектах торговли и общественного питания** | 1 объект | | В счет сметы | 1.**ТЦ «ЕВРООПТ»** - поручни, пандус, расширенная входная дверь |
| **в учреждениях культуры** | 1 объект | | В счет сметы | 1**.«Дом детского творчества в г. Островец» -** универсальная безбарьерная среда |
|  | План на **2020** год – 4 оъекта – **выполнено 3 объекта** | | | |
| **в учреждениях здравоохранения** | 1 объект | | Собственные средства – 480 руб. | **1.Лошский ФАП** – обустройство пандуса, поручней, контрастная окраска, укладка тактильной плитки |
| **Объекты бытового обслуживания** | 1 объект | | Собственные средства – 1500 руб. | **1.СКПП Ворняны** – обустройство пандуса, поручней, контрастная окраска, укладка тактильной плитки |
| **Объекты образования** | 1 объект | | Собственные средства – 4000 руб. | **1.Гудогайская СШ** – обустройство пандуса, поручней, контрастная окраска, укладка тактильной плитки |
| **Гостиница** | 1 объект | | Собственные средства | **1.Гостиница Островецкого РУП ЖКХ** – обустройство номера для инвалидов (кроме инвалидов-колясочников0 |
|  |  | |  | **Вне плана в 2020 году -** Организации физической культуры и спорта- Прокат ГУ «Островецкий районный ФСК - установка пандуса, поручней, расширенная дверь, контрастная окраска |
| 105.Создание в каждой гостинице не менее 3 процентов номеров оборудованных для размещения и проживания инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата | **В ноябре 2016 года** введен в эксплуатацию отель «СанОтель» с учетом потребностей физически ослабленных лиц в безбарьерной среде. В отеле предусмотрен номер для людей с ограниченными возможностями на два места**. В 2020 году** введены в эксплуатацию два отеля «ЛОФТ отель Верас» и «Парк Отель» с учетом потребностей физически ослабленных лиц в безбарьерной среде. В отелях предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями. Также в **2020 году** обустроен один номер для проживания инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, в гостинице Островецкого РУП ЖКХ. | | | |
| 108. Осуществление мо­ниторинга увеличения удельного веса парка подвижного состава, оборудованного (адаптированного) для перевозки всех категорий инвалидов, в том числе проведение работы по соответствующему обо­рудованию (адаптированию), приобретению парка подвижного состава: | В целях увеличения удельного веса парка подвижного состава, оборудованного для перевозки всех категорий инвалидов, в 2017 году приобретались три низкопольных городских автобуса МАЗ 206. | | | |
| 111. Обустройство тротуаров с учетом требований по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при передвижении инвалидную кресло-коляску | За 2016- 2020 годы обустроены 4 улицы с учетом требований по их адаптации для инвалидов, квадратные метры обустроенного тратуара – 32486 м2. | | | |
| 112. Обустройство остановок общественного наземного городского и пригородного транспорта для беспрепятственного передвижения всех категорий инвалидов, включая понижение до нулевого уровня бордюрного камня, рельефное покрытие (тактильная плитка), указатели с надписями увеличенного размера, электронные речевые информаторы, наклонные площадки для посадки и высадки пассажиров (при необходимости) | Строительство зон остановок общественного пригородного пассажирского транспорта осуществляется в соответствии с требованиями, установленными строительными нормами и правилами, предусматривающими свободный доступ к объектам транспортной инфраструктуры. | | | |
| 113. Обустройство наземных пешеходных переходов через транспортные улицы, доступных для всех категорий инвалидов | В 2016 – 2020 г. оборудовано 12 наземных перехода, из них в 2020 г - 4 | | | |
| Создание мест бесплатной стоянки транспортных средств, обозначенного соответствующими дорожными знаками и разметкой проезжей части у зданий в соответствии с СТБ 2030-2010 «Среда обитания для физически ослабленных лиц» возле приоритетных объектов жизнедеятельности (здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной защиты, общественного питания и торговли, транспорта, связи, услуг и др.) | Обеспечены места для парковки транспортных средств водителей- инвалидов вблизи объектов социальной инфраструктуры: учреждение редакция газеты «Астравецкая прауда», остановка возле почтового отделения по ул.Береговой, возле жилых домов по ул. Короткевича, д.13, д.7, ул.Октябрьская, д.33, д.35, д.35а, ул.Квитковая, д.3. | | | |
| 115.Обустройство парков, скверов, доступных для всех категорий инвалидов | Обустроены (3 парка) по программе 2010 - 2015 | | | |
| 118. Обустройство, приобретение, строительство общественных туалетов с учетом требований по их адаптации для инвалидов по зрению и инвалидов, использующих при передвижении инвалидную кресло-коляску | Обустроен по программе 2010 - 2015 | | | |
| 121.Комплектование библиотечных фондов публичных библиотек изданиями для незрячих и слабовидящих пользователей | В государственном учреждении культуры «Островецкая районная библиотека» организовано рабочее место для слабовидящих читателей с фондом озвученной литературы. | | | |
| 127. Проведение общественно-просветительских мероприятий и кампаний, производство и размещение (распространение) социальной рекламы в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам, распространения идей создания безбарьерной среды и интеграции инвалидов в общество | За 2016- 2020 гг. проведено 79 мероприятий с участием 2062 инвалида в целях формирования позитивного отношения в обществе к инвалидам, из них за 2020 г – 11 мероприятий с участием 222 инвалидов.. | | | |
| 130. Проведение еже­квартальных профи­лактических акций (с освещением в сред­ствах массовой информации, глобальной компью­терной сети Интернет), направленных на привлечение внимания к нарушителям правил дорожного дви­жения при осуществлении парковки транспортного средства на места, предусмотренные для стоянки транспортных средств инвалидов с наруше­нием опорно-двига­тельного аппа­рата | За 2016- 2020 года в ходе рейдовых мероприятий и повседневного надзора за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности за несоблюдение парковочных мест для инвалидов 25 водителей, из них 8 в 2020 г. | | | |

Исп. Гайданович 20813